Sprint Review vom 07.08.2025

Recap unsere Aufgaben waren:

- Mastodon API abrufen für Artikel

  - Account steht immer noch aus, aber geht auch mit öffentlichem Account

  - Beim ersten mal die letzten 20 und danach alle folgenden alle Artikel seit letztem „toot“ geladen

  - Nur externe Links (keine Hashtags etc.)

  - Links dann in Firestore-Datenbank und processed auf false

  - Main verarbeitet dann alle mit processed False

- Geschätzte Lesezeit:

  - Integration in Gemini Prompt (nicht über Beautifulsoup oder so und dadurch extra schritt gespart, der Zeit brauchen würde)

  - Es gibt noch einen Bug: gleichen Werte innerhalb einer Mail

  - Fehler gefunden aber noch nicht behoben  nur in erster Schleife das neue Feld berücksichtigt

- Gemini  war straightforward 1.5 auf 2.5

- Cloud Build

  - Läuft noch nicht automatisiert aber lässt sich lokal deployen

  - Fehler ist Ausführungszeit und/oder serviceAccountKey.json

- Scheduler

  - Sind für beide (mastodon und main) deployed

  - Mastodon 1x stündlich

  - Main 2x am tag

  - Beim Dashboard sieht man das, wie lange es gebraucht hat

- Neue Kategorien

  - Aufteilen in „normal“ und Github

    - Githubs werden nur noch kategorisiert

  - Reicht das aus um Technology und Gadgets zu verringern? Das wissen wir noch nicht

  - Beispiele von Github aus den Mails gezeigt

Anmerkungen von Herrn Schilling dazu:

Die Länge der mastodon Funktion war bei Korbinian lokal kurz und bei Google lang. Möglich, dass IP Adressen von Google bei Mastodon geblacklisted sind oder depriorisiert (und private IP Adressen nicht). Alternativ könnte der Cache nicht richtig gesetzt sein oder Absoluter Pfad irgendwo? Oder temp Verzeichnis …

Erstmal da weiter machen und schauen, was wir rauskriegen. Bei einem Blacklist sollen wir ihm schreiben dann setzen wir uns nochmal zusammen. Da dann vllt ein dritter Dienst oder so nötig sein wird.

Zum Thema Mastodon und Mail zusammen in eine Funktion: Seiner Erfahrung nach skaliert von 2 zu 20 Links nicht linear.Außerdem mit Google Alerts Erweiterung (siehe Aufgaben unten) besser getrennt zu lassen.

Aufgaben:

- Deployment weitermachen, damit fertig ist (Phoenix)

- Laufzeit (Phoenix)

  - Sobald wir dazu etwas haben (ob positiv oder negativ) sollen wir uns Melden, weil Herr Schilling nebenher versucht das bei sich zu deployen

- Lesezeit den Bug Fixen (Korbinian)

- Google Alerts mit integrieren (bei google lassen sich Alerts registrieren mit Stichworten, dann kriegen wir eine Benachrichtigung wenn Google in Links ein (Korbi & Phoenix)

- Github:

  - Githubprojekte und Blogs unterscheiden

    - Mit Prompt lösen oder

    - Andere Subdomaine (github.io vs. Github.com) (direkt im Termin als nicht möglich eingestuft also über Prompt)

    - In Github sollen nur die Projekte reinkommen und die anderen Artikel sollen mit den anderen Artikeln kategorisiert werden (Basti)

- Popularität über Hacker News hinzufügen.

  - Erstmal mit Prompt Zusatz ins Rennen gehen

  - Beim nächsten Mal diskutieren wie gut das ist zB weil länger dort schon erschienen der Artikel (Basti)

Zur Aufgabe Google Alerts:

- Google Alert Registrieren mit Stichworten, dann erhalten wir eine Email Benachrichtigung, wenn Google dazu einen neuen Link findet

  - Person „Carlo Masala“ (Kategorie dann auch Carlo Masala) Prof Bundeswehr Uni in München der über Ukraine als auch Bundeswehr in öffentlich rechtlichen und Podcasts umherfliegt

- Gmail Connector, der Aktiv wird wenn Email eingetroffen mit Betreff „google Alerts“ (Gmail API nutzen mit Push Benachrichtigung)

  - Herr Schilling wäre reaktiv lieber, aber wenn das nicht geht oder sehr kompliziert ist, dann halt mit regulärer Taktung Emails abrufen

- Grund: Mastodon/RSS Feed waren popular Posts, die vielfach gepostet wurden. Jetzt wenn einen ein bestimmtes Thema interessiert, dann dazu alles was neue ist erfahren. Außerdem hatte das für Herrn Schilling mit einem Gemini Prompt nicht gut funktioniert, aber wir können schauen, ob es bei uns besser geht.